Ejemplos prácticos de planes de pruebas para TécnicoYa Huancayo

Aplicación de ISO 9001, ISO/IEC 25010, ISO/IEC/IEEE 29119 y del enfoque unificado a la primera versión web de TécnicoYa Huancayo. El documento organiza la gestión, evaluación y ejecución de pruebas de los 33 requerimientos funcionales y los 14 requisitos no funcionales del proyecto. Su finalidad es preparar una evaluación reproducible antes de decidir la aceptación de la versión.

Plan de pruebas basado en ISO 9001

Código del documento: SGC-TP-TYH-001. Estado: propuesta para revisión académica.

Proyecto: TécnicoYa Huancayo, plataforma SaaS para conectar técnicos especializados con MYPES y hogares.

Versión de esta adaptación: 1.0. Fecha: 22/09/2026. Base principal: Plan de Pruebas v1.0 del 07/09/2026. El identificador del build evaluado se registrará al iniciar cada ciclo.

Aprobador académico propuesto: Maglioni Arana Caparachin. Elaboración: Delgado Janampa Jesus Oscar, Mayhuasca Huanca Karen Jandre y Pimentel Chumbes James. Firmas, fecha de aprobación y patrocinador: pendientes de formalización.

# 1. Contexto de la Organización y Alcance del Plan

1.1 Comprensión del entorno: TécnicoYa atiende necesidades de cómputo, refrigeración comercial y electricidad en Huancayo. La información dispersa en recomendaciones, llamadas y redes sociales dificulta comparar disponibilidad, experiencia y tarifa. Las pruebas se concentran en la continuidad de la solicitud, la asignación y la trazabilidad. El entorno interno es un equipo académico de tres integrantes; el externo incluye conectividad variable, usuarios con distinta experiencia digital y servicios de notificación. Se verificará la protección de los datos, sin emitir certificación legal ni normativa. [S1, pp. 3–12; S2, pp. 4–12].

1.2 Partes interesadas: Los clientes necesitan solicitar y seguir un servicio; los técnicos necesitan recibir, responder, reprogramar y cerrar atenciones; el administrador supervisa perfiles, plazos, apelaciones y cobertura. El equipo desarrolla y prueba el producto, mientras el docente revisa la entrega académica. Los usuarios representativos de aceptación serán convocados antes del ciclo. La designación del patrocinador y de las autoridades definitivas corresponde a DP-18.

1.3 Alcance del plan: Se incluyen los módulos A Solicitud (RF-01 a RF-05), B Matching (RF-06 a RF-14), C Notificación y respuesta (RF-15 a RF-18), D Ejecución (RF-19 a RF-22), E Calificación e historial (RF-23 a RF-27) y F Seguridad y administración (RF-28 a RF-33). Se revisarán interfaz web adaptable, API, persistencia, notificaciones y temporizadores. Se excluyen la reparación física, acreditación documental integral, pagos reales, app nativa, chat independiente, facturación y repuestos. La comprobación del estado verificado del técnico sí pertenece al alcance.

# 2. Liderazgo, Políticas y Responsabilidades

2.1 Política de calidad propuesta: La entrega deberá sostenerse en requisitos verificables, datos sintéticos, evidencias por versión y control de cambios. No se recomendará aceptación con defectos críticos o altos abiertos. La satisfacción del cliente se evaluará mediante tareas reales de uso y no por la ausencia aparente de errores. El equipo revisará esta política con el aprobador al inicio del ciclo; su inclusión no acredita una aprobación ni un sistema de gestión certificado.

2.2 Roles y autoridades: Delgado liderará el plan, riesgos, métricas y reporte; Mayhuasca diseñará y ejecutará A–C; Pimentel diseñará y ejecutará D–F y apoyará datos y regresión. El desarrollo corresponde a los tres integrantes. El docente será el aprobador académico propuesto. Para reducir la autorrevisión, quien corrija una función no será su único verificador. La matriz RACI del anexo A concreta las actividades. Se propone que Pimentel custodie la configuración y que el docente o un compañero distinto del autor revise la evidencia.

# 3. Planificación de Pruebas y Gestión de Riesgos

3.1 Objetivos cuantificables: Cubrir los 33 RF con casos y evidencia; ejecutar el 100% de casos P1; aprobar todas las reglas críticas; alcanzar al menos 95% de aprobación entre casos ejecutados; mantener cero defectos críticos o altos abiertos; y lograr que al menos 80% de participantes complete las tareas esenciales sin ayuda crítica. Estos umbrales proceden de la propuesta del plan maestro y deben ratificarse. Los plazos funcionales son 10 minutos de respuesta, 24 horas de espera sin técnicos y 48 horas para calificar. Las metas no funcionales y sus discrepancias figuran en el anexo B.

3.2 Gestión de riesgos: Se evaluarán probabilidad e impacto como alta, media o baja. Los riesgos principales son reglas de matching sin aprobar, estados contradictorios, build inestable, temporizadores difíciles de reproducir, fallos de notificación, datos insuficientes, exposición de información y tiempo académico limitado. Cada riesgo tendrá dueño, mitigación y contingencia. El anexo C desarrolla los diez riesgos del plan; no se cerrará un riesgo únicamente porque su caso haya sido diseñado.

3.3 Ciclo de vida: Durante el análisis se revisan RF, RNF y TO-BE; durante el desarrollo se prueban validaciones, filtros y temporizadores; al integrar se comprueban API, datos y notificaciones; con un build estable se ejecutan sistema y pruebas no funcionales; después de cada corrección se realiza confirmación y regresión. La aceptación exige comprobar los criterios de salida y registrar la decisión del aprobador. El calendario de referencia del anexo D es propuesto, no constancia de actividades realizadas.

# 4. Soporte, Recursos y Control de la Información Documentada

4.1 Recursos: Se prevén tres laptops o PC, un teléfono Android para navegador móvil, servidor o máquina virtual de QA, base reiniciable y conectividad estable con fallos simulables. El proyecto propone React, Laravel, MySQL, WebSockets o Laravel Echo, Git y Docker Compose; se comprobarán contra el build disponible. Cypress, PHPUnit/Jest, Postman o Bruno, k6 o JMeter y OWASP ZAP son opciones de prueba sujetas a confirmación. No se presupone que existan licencias, despliegues ni integraciones ya contratadas.

4.2 Competencias y formación: Aplicar una revisión inicial de capacidad para interpretar RF, diseñar casos, consultar logs y registrar defectos. Realizar inducción de 60 minutos sobre TO-BE y 33 RF, taller de 60 minutos sobre diseño y evidencia, práctica de 90 minutos con automatización y gestor, y sesión de 30 minutos sobre datos sintéticos y privacidad. Como comprobación, cada integrante diseñará un caso temporal y reproducirá un defecto con su evidencia; Delgado revisará el resultado. [S1, p. 17].

4.3 Comunicación: Se propone una coordinación breve diaria durante la ejecución y un informe al cierre de cada ciclo. El repositorio será la fuente de versiones; el gestor u hoja controlada registrará casos y defectos; el canal académico acordado distribuirá los reportes. Un bloqueo P1 o incidente de exposición se comunicará inmediatamente al líder y al responsable técnico, indicando impacto, versión y acción requerida. El docente recibirá el reporte consolidado y las decisiones pendientes.

4.4 Información documentada: Codificar plan, casos CT, condiciones COND, procedimientos PROC, ejecuciones EJ y defectos DEF con prefijo TYH cuando se archiven. Cada registro conservará autor, fecha, versión, cambio y revisor. Las versiones aprobadas se mantendrán en lectura y las obsoletas se archivarán identificadas. Se propone conservar evidencias hasta el cierre y revisión académica; el plazo final de retención, eliminación y permisos deberá aprobarse mediante DP-16. No se incorporarán credenciales ni datos personales reales a capturas o repositorios.

# 5. Operación Control del Diseño, Verificación, Validación y Cambios

5.1 Gestión de requisitos: Los RF del proyecto se contrastan con la cobertura del plan maestro y el flujo TO-BE. La trazabilidad relaciona requisito, condición, caso, procedimiento, ejecución, evidencia y defecto. Un requisito modificado exige analizar sus casos y regresión. Se conservan RF-01 a RF-33 y se incorporan RNF-01 a RNF-14 del proyecto final. Las diferencias sobre estados, orden de confirmación y metas de rendimiento se tramitan como decisiones pendientes; no se resuelven mediante supuestos ocultos.

5.2 Verificación y validación: Para entrar al ciclo se necesitan build identificable, alcance revisado, entorno operativo, datos y reglas aplicables aprobados y smoke satisfactorio. La verificación revisa reglas y resultados; la validación confirma que cliente, técnico y administrador completan sus tareas. Para salir se exige cobertura, aprobación P1, tasa global, cero defectos críticos/altos y documentación completa. Los bloqueados se reportarán separadamente y no se contabilizarán como aprobados. Los criterios detallados se encuentran en el bloque ISO 29119.

5.3 Control de cambios: Registrar una RFC con motivo, RF/RNF afectados, versión, riesgo y evidencia. Desarrollo estima el impacto en código, datos y tiempos; QA identifica casos y regresión; el comité propuesto, formado por líder, desarrollo y aprobador académico cuando afecte el alcance, decide aprobar, rechazar o diferir. Tras aprobar, se actualizan requisitos, configuración, casos y plan; se implementa en una rama, se revisa y se prueba antes de integrar. La RFC se cierra con enlace al commit, build y evidencia.

5.4 Despliegue y soporte: Antes de desplegar en QA comprobar configuración, migraciones, cuentas, permisos, datos semilla, colas, reloj y logs. Ejecutar smoke de autenticación, solicitud, matching y consulta de estado. Conservar versión previa y procedimiento de restauración para un despliegue fallido. La salida académica requiere reporte y acta; una eventual publicación en producción necesitará además sus condiciones operativas y autorización propia. Una prueba con sandbox no demuestra entrega a terceros productivos.

# 6. Evaluación del Desempeño y Auditorías

6.1 Indicadores: Cobertura de diseño = RF con caso/33 × 100; cobertura de ejecución = RF con evidencia de ejecución/33 × 100; tasa de éxito = aprobados/(aprobados + fallidos) × 100; bloqueo = bloqueados/planificados × 100. Registrar también ejecución P1, defectos abiertos por severidad y tiempo desde asignación del defecto hasta confirmación del arreglo. La densidad se calculará por módulo o tamaño de código solo si existe un denominador fiable. Nunca se inferirá éxito a partir de casos sin ejecutar.

6.2 Auditorías internas: Revisar la línea base antes del ciclo funcional, una muestra trazable al terminar cada ciclo y el conjunto crítico antes del cierre. Comprobar que las evidencias corresponden al build, los datos permiten reproducir el caso, las RFC están resueltas y las correcciones tienen retest. El revisor registrará hallazgo, responsable, plazo y evidencia de subsanación. Se trata de revisión interna académica, no de auditoría de certificación ISO.

6.3 Revisión por la dirección: El líder presentará al docente cobertura, P1, defectos, riesgo residual, bloqueos y decisiones sobre las metas. Se propondrá aceptar, aceptar con condiciones documentadas o rechazar. Un defecto medio abierto requerirá dueño, fecha y aceptación expresa del riesgo; los críticos o altos impiden recomendar aceptación. La decisión se registrará en acta con versión y alcance evaluados.

# 7. Gestión de No Conformidades y Mejora Continua

7.1 No conformidades: Registrar ID, requisito, caso, versión, datos, pasos reproducibles, resultado esperado y obtenido, evidencia, severidad, prioridad y responsable. El flujo será Nuevo → Confirmado → Asignado → En corrección → Listo para retest → Cerrado; si persiste se reabre. Duplicado, no reproducible o riesgo aceptado requieren justificación. Crítica implica pérdida de datos, acceso indebido o sistema inutilizable; alta bloquea un flujo o regla esencial; media admite alternativa; baja afecta presentación sin impedir la tarea.

7.2 Causa raíz y acción correctiva: Para un incumplimiento del SLA o doble asignación, revisar secuencia de eventos, reloj del servidor, bloqueo transaccional y reintentos. Aplicar preguntas sucesivas de causa y comprobar la hipótesis con logs. La acción correctiva debe cubrir el origen, por ejemplo, control de concurrencia más un caso de frontera y regresión; corregir solo la pantalla no elimina un fallo de datos. Cerrar la acción únicamente cuando la evidencia confirme su eficacia.

7.3 Mejora continua: Al cerrar cada ciclo revisar defectos repetidos, causas de bloqueo, duración de pruebas y ambigüedades. Incorporar los casos estables P1 a la regresión, mejorar semillas de empates y ausencia de historial, y ajustar la guía de evidencia. Cada mejora tendrá responsable, fecha y criterio de verificación en el ciclo siguiente. No se cambiarán los umbrales después de medir para aparentar cumplimiento.

Se conserva la organización de la plantilla en ocho características de producto y cinco de calidad en uso, correspondiente al modelo ISO/IEC 25010:2011. El proyecto y el plan citan la edición 2023, cuyo modelo de producto tiene nueve características; la calidad en uso se trata separadamente en ISO/IEC 25019:2023. Esta adaptación no equipara ambas ediciones ni declara conformidad completa con 2023. La edición de la línea base deberá acordarse antes de la evaluación normativa. [N1–N3].

Plan de pruebas basado en ISO IEC 25010

Código: TP-ISO25010-TYH-001. Sistema: TécnicoYa Huancayo, primera versión web. Versión del plan: 1.0. Build: se identificará al inicio del ciclo. Estado: propuesta de evaluación. Base funcional: 33 RF; base no funcional: 14 RNF del proyecto, con conciliación de criterios en el anexo B.

# 1. Alcance de Evaluación de Calidad del Producto

La evaluación cubre el recorrido solicitud, matching, respuesta, atención, cierre e historial y sus interfaces de administración. Cada atributo se vincula a un riesgo observable, un procedimiento, una métrica y una evidencia. Los umbrales del plan son propuestas de aceptación y los RNF son requisitos documentados; sus diferencias necesitan resolución antes de dictar un veredicto.

1.1 Componentes: Frontend web de los tres roles; API y reglas del backend; motor de matching; persistencia de perfiles, solicitudes y calificaciones; temporizadores y notificaciones; panel y reportes. La tecnología propuesta en S2 es React, Laravel, MySQL y WebSockets/Laravel Echo. No se incluye una app nativa ni una pasarela de pagos real.

1.2 Selección de atributos: Se priorizan adecuación funcional por los 33 RF, seguridad por los datos personales, fiabilidad por los plazos y reintentos, y desempeño por la búsqueda de técnicos. La usabilidad es importante para usuarios con diversa experiencia digital. Compatibilidad, mantenibilidad y portabilidad apoyan uso móvil, regresión y despliegues reproducibles. El estudio de investigación orienta estos focos, sin convertir resultados ajenos en resultados de TécnicoYa. [S3; anexo F].

# 2. Estrategia de Pruebas de Calidad del Producto Software

## 2.1 Pruebas de Adecuación Funcional

Completitud funcional: Asociar cada RF-01 a RF-33 a al menos un caso base CT-01 a CT-33 y ampliar con entradas válidas, inválidas y fronteras. Revisar que los módulos A–F y los tres roles tengan cobertura. La matriz de diseño no equivale a evidencia de ejecución.

Corrección funcional: Contrastar registros persistidos y respuestas con un oráculo calculado previamente: orden de puntajes, desempate por promedio y antigüedad, exclusión de no habilitados, vencimientos y promedio del historial. La fórmula del matching, tarifa, distancias y parámetros de archivos no se inventarán: dependen de DP-01 a DP-05.

Pertinencia funcional: Observar si el cliente completa solicitud y confirmación sin repetir datos y si el técnico responde o reporta la atención sin rutas innecesarias. Registrar pasos, errores y ayuda requerida. Se revisará RNF-05 y la interpretación de su límite de cinco pasos o tres minutos antes de usarlo como criterio binario.

## 2.2 Pruebas de Eficiencia del Desempeño

Comportamiento temporal: Medir desde la acción de envío hasta la respuesta visible y desde la petición de matching hasta la lista completa. Informar tamaño de muestra, p50, p95, máximo, errores y carga. RNF-01 fija matching ≤ 3 s en carga normal; el plan propone ≤ 5 s bajo carga académica y p95 de interacción ≤ 2 s. Mantener ambos como criterios distintos pendientes de conciliación, sin sustituir silenciosamente el más exigente.

Utilización de recursos: Registrar CPU, memoria, consultas, conexiones, ancho de banda y tamaño de archivos durante una línea base, una carga acordada y la recuperación. Correlacionar saturación con latencia y errores. No existe un límite aprobado para CPU, memoria o batería; las mediciones serán diagnósticas hasta definirlo en DP-17.

Capacidad: RNF-02 propone al menos 200 usuarios concurrentes, pero falta definir mezcla de acciones, rampa, duración y significado de degradación significativa. Preparar carga progresiva hasta ese objetivo, con dataset representativo y límites de seguridad de QA. Documentar el punto de saturación; no extrapolar un ensayo académico a capacidad productiva.

## 2.3 Pruebas de Compatibilidad

Coexistencia: Ejecutar tareas web mientras se utilizan otras pestañas y observar sesión, navegación y recursos. En QA verificar que frontend, API, base y tareas programadas convivan sin agotar conexiones ni afectar el reloj controlado. Registrar recursos del entorno para distinguir un fallo del producto de una limitación del equipo.

Interoperabilidad: Verificar contratos entre cliente web, API, MySQL y notificaciones: IDs, estado, fecha/hora, códigos de error y persistencia. Interrumpir el proveedor simulado, restablecerlo y comprobar consistencia y ausencia de efectos duplicados. Las interfaces y herramientas exactas se ajustarán al build real.

## 2.4 Pruebas de Usabilidad

Aprendibilidad: Pedir a participantes nuevos que registren una solicitud, respondan como técnico o supervisen un caso según su perfil, sin instrucciones paso a paso. Medir éxito inicial, tiempo y ayudas. La composición de la muestra y los guiones se aprobarán antes de la sesión; se registrará el tamaño real para no generalizar indebidamente.

Operabilidad: Revisar claridad de confirmar, rechazar, reprogramar y finalizar; visibilidad del estado; conservación de datos ante retorno; y recuperación frente a pérdida de conexión. RNF-05 orienta el registro en cinco pasos o tres minutos, con la interpretación pendiente indicada en el anexo B.

Protección frente a errores: Probar solicitud incompleta, archivos inválidos, fechas incompatibles, doble envío y acciones no permitidas por estado. El sistema debe señalar el campo y conservar lo válido, impedir transiciones improcedentes y no duplicar solicitudes. Las reglas exactas de archivos y agenda se congelarán mediante DP-03 y DP-11.

Estética de interfaz: Comprobar consistencia de etiquetas, botones, colores de estado y formatos de fecha/tarifa entre cliente, técnico y administrador. Verificar lectura y ausencia de recortes en escritorio y móvil. Un defecto visual se valorará por su impacto en la tarea y no solo por preferencia personal.

Accesibilidad: Revisar navegación por teclado, foco visible, etiquetas de formularios, mensajes identificables, contraste y aumento de tamaño sin pérdida de función. Registrar hallazgos manuales y automáticos. El alcance y nivel WCAG deben acordarse antes de declarar cumplimiento; un escaneo automático aislado no demuestra accesibilidad completa.

## 2.5 Pruebas de Fiabilidad

Madurez: Repetir recorridos P1 con semillas estables, incluyendo rechazo, falta de técnicos y ausencia de calificación. Contabilizar fallos reproducibles y reincidencias por ciclo. Una ejecución satisfactoria aislada no acredita operación sostenida.

Disponibilidad: RNF-06 establece ≥ 99% mensual. Medir (tiempo observado menos indisponibilidad)/tiempo observado × 100, con ventanas y exclusiones definidas. El plan solo prevé una línea base académica; una sesión corta debe informarse como disponibilidad de esa sesión y no como cumplimiento mensual.

Tolerancia a fallos: Simular pérdida temporal de conexión y fallo del canal de notificación. Verificar conservación de la solicitud, registro del error y reintentos sin duplicar la asignación. RNF-07 documenta hasta tres reintentos y luego estado pendiente; los intervalos, caducidad y cómputo del intento inicial requieren DP-14.

Recuperabilidad: Restaurar un respaldo de QA y reactivar tareas, colas y servicios; comparar conteos, relaciones y estados antes/después. Medir tiempo de recuperación y pérdida de datos observada. Los objetivos RTO/RPO aún deben aprobarse; las migraciones versionadas de RNF-14 se probarán en copia controlada.

## 2.6 Pruebas de Seguridad

Confidencialidad: Intentar consultar una solicitud ajena como cliente, datos no necesarios como técnico y panel como usuario sin rol administrador. Probar también acceso directo a API e imágenes. Debe denegarse la operación sin exponer datos y registrarse el evento sensible. Relacionar CT-28/CT-33 con RNF-08 a RNF-10.

Integridad: Intentar alterar propietario, técnico, calificación o estado modificando IDs y parámetros. Contrastar la base antes/después: no se aceptarán cambios no autorizados, duplicidades ni historial contradictorio. Las operaciones concurrentes de respuesta y vencimiento se comprobarán como una sola decisión de negocio.

No repudio: Revisar que aceptación, rechazo, cierre y resolución de apelación conserven actor, instante, solicitud y resultado en un registro protegido. Esta evidencia apoya trazabilidad; no se afirmará no repudio jurídico o criptográfico completo sin mecanismos específicos y validación adicional.

Responsabilidad y autenticidad: Comprobar credenciales válidas e inválidas, sesión y atribución de acciones al usuario autenticado. Las contraseñas deberán almacenarse mediante hash robusto, no texto plano ni cifrado reversible como sustituto del hash. Verificar HTTPS/TLS y evitar secretos en logs. Las duraciones de sesión y bloqueo requieren DP-16.

## 2.7 Pruebas de Mantenibilidad

Modularidad: Revisar separación de presentación, reglas y acceso a datos según RNF-11. Modificar una regla de matching en rama de prueba y comprobar que no exige alterar componentes ajenos ni rompe solicitud, notificación o historial. Conservar revisión de dependencias y regresión como evidencia.

Reusabilidad: Identificar validaciones, permisos y servicios de notificación compartidos y probar su uso por distintos módulos. Evitar duplicar lógica de temporizadores o autorización. Registrar interfaces y dependencias; no fijar porcentajes de reutilización sin un criterio acordado.

Analizabilidad y modificabilidad: Verificar que un fallo puede rastrearse desde la ejecución al log y al módulo, sin mostrar datos sensibles. Para una corrección registrar esfuerzo, archivos afectados, pruebas de confirmación y regresión. Analizar complejidad como señal diagnóstica, sin importar el umbral de ejemplo de la plantilla.

Testabilidad: Usar reloj controlable, dobles de notificación, datos semilla y limpieza de base para pruebas repetibles. RNF-12 establece cobertura automatizada mínima de 70% en matching, notificación y calificación; antes de medir se deberá decidir si el denominador son líneas, ramas o casos. Informar por módulo, herramienta y build, evitando promedios que oculten uno insuficiente.

## 2.8 Pruebas de Portabilidad

Adaptabilidad: Ejecutar recorridos P1 en Chrome, Edge y Firefox y en navegador móvil conforme RNF-03; registrar versiones, resolución y dispositivo. Comprobar que formularios, fotografía y seguimiento funcionen sin pérdida de información ni controles inaccesibles.

Instalabilidad: Para RNF-13 desplegar los contenedores propuestos en QA limpio siguiendo instrucciones versionadas; ejecutar migraciones, semillas y smoke. Repetir desde el mismo commit y comparar configuración. Si el build no utiliza Docker, registrar la desviación contra el requisito antes de aceptar un mecanismo alternativo.

Reemplazabilidad: Evaluar el reemplazo de una versión anterior de TécnicoYa por la candidata, conservando identificadores, relaciones y estados mediante migraciones. No se plantea sustituir un producto externo ni migrar datos reales desde redes sociales. El ensayo debe prever restauración si la migración falla.

# 3. Estrategia de Pruebas de Calidad en Uso

3.1 Eficacia: Medir participantes que completan correctamente solicitar, responder y cerrar sin ayuda crítica/participantes evaluados × 100; presentar además resultados por tarea y rol. El plan propone ≥ 80%. Registrar errores que impiden concluir y distinguirlos de dificultades menores de interfaz.

3.2 Eficiencia de uso: Medir duración, pasos y reintentos para crear una solicitud y responder a una asignación. Comparar con RNF-05 una vez aclarado si basta uno de sus límites o deben cumplirse ambos. No confundir el tiempo humano de la tarea con latencia de API ni con el SLA de 10 minutos.

3.3 Satisfacción: Aplicar SUS al finalizar el guion según RNF-04, con meta ≥ 70/100, y recoger comentarios sobre comprensión del matching y confianza en el historial. Registrar cantidad de participantes y distribución de resultados. SUS no es la calificación del servicio técnico ni demuestra por sí solo seguridad del sistema.

3.4 Libertad de riesgo: Verificar que la interfaz comunique tarifa referencial y estado de la solicitud, que una falta de respuesta no se presente como atención confirmada y que cerrar sin calificación no genere puntuación ficticia. Restringir datos por rol y ofrecer alternativas ante ausencia de técnicos. La calidad material de la reparación y los pagos financieros reales están fuera del ensayo.

3.5 Cobertura del contexto: Combinar MYPES y hogares, las tres especialidades, usuarios nuevos y habituales, escritorio y móvil, conexión estable y limitada, técnicos con/sin historial y zonas con/sin cobertura. Documentar los contextos ejecutados y los no cubiertos; no declarar validez universal a partir de una muestra pequeña.

# 4. Matriz de Criterios de Aceptación Métricos

| Atributo | Medición | Criterio y fuente | Estado del criterio |
| --- | --- | --- | --- |
| Adecuación funcional | RF con caso y RF con ejecución / 33 × 100 | 100% de cobertura; totalidad P1 y ≥ 95% de éxito global. S1 pp. 12–13. | Propuesto; requiere ratificación y evidencia. |
| Desempeño | Latencia de matching e interacción; usuarios simultáneos | RNF-01 ≤ 3 s; RNF-02 ≥ 200 usuarios. S1 propone matching ≤ 5 s e interacción p95 ≤ 2 s. | Conciliar carga, estadístico y umbral antes del veredicto. |
| Compatibilidad | Recorridos P1 por navegador y dispositivo | Chrome, Edge, Firefox y web móvil. RNF-03 y S1. | Registrar versiones y dispositivo. |
| Usabilidad | Éxito sin ayuda; SUS; pasos y duración | S1 ≥ 80%; RNF-04 SUS ≥ 70; RNF-05 ≤ 5 pasos o ≤ 3 min. | Ratificar muestra e interpretación del operador o. |
| Fiabilidad | Disponibilidad y reintentos | RNF-06 ≥ 99% mensual; RNF-07 hasta 3 reintentos y luego pendiente. | Definir ventana y política; ensayo corto no valida mes. |
| Seguridad | Accesos negativos, credenciales y transporte | Cero acceso indebido y cero hallazgos críticos/altos; hash robusto, RBAC y TLS. | RF-28/RF-33 y RNF-08–10; política DP-16. |
| Mantenibilidad | Arquitectura y cobertura por módulo crítico | RNF-11 capas independientes; RNF-12 ≥ 70% automatización. | Aprobar denominador; no usar 80% del ejemplo. |
| Portabilidad | Despliegue y migración reproducibles | RNF-13 Docker; RNF-14 scripts versionados e integridad. | Validar contra implementación real. |

Este bloque organiza planificación, seguimiento, diseño, preparación del entorno, ejecución, incidentes y cierre. Utiliza los procesos y artefactos de ISO/IEC/IEEE 29119 como referencia metodológica y conserva trazabilidad con el plan maestro, sin declarar certificación o cumplimiento exhaustivo de la norma.

Plan de pruebas basado en ISO IEC IEEE 29119

Identificador: TP-ISO29119-TYH-001. Proyecto: TécnicoYa Huancayo. Tipo: plan de pruebas de proyecto para la primera versión web, con niveles de unidad, integración, sistema y aceptación. Versión: 1.0. Estado: propuesto para revisión. Ejecución: no registrada; los casos incluidos son especificaciones.

# 1. Alcance, Conformidad y Referencias Normativas

1.1 Alcance: Comprende los seis módulos, 33 RF, 14 RNF y flujos alternativos críticos. Incluye regresión, seguridad, calidad de datos, compatibilidad, desempeño y usabilidad. Las exclusiones y límites operativos son los definidos en el bloque ISO 9001. La acreditación del técnico se trata como dato previo y los pagos solo como selección y registro de método.

1.2 Conformidad: Se adopta una alineación metodológica con 29119-2:2021 para procesos, 29119-3:2021 para documentación y 29119-4:2021 para técnicas. El cierre deberá indicar artefactos y procesos realmente aplicados y desviaciones. La existencia de este documento no demuestra ejecución ni conformidad total con todas las disposiciones de la norma.

1.3 Referencias y términos: S1 es la referencia principal de pruebas; S2 aporta contexto, TO-BE, RF y RNF; S3 aporta fundamentos de evaluación. Caso es una especificación con precondiciones, datos, acciones y esperado; ejecución es su realización sobre un build; defecto es una discrepancia reproducible; confirmación comprueba la corrección y regresión comprueba funciones potencialmente afectadas. Bloqueado significa que una dependencia impide ejecutar o dictar veredicto, no que el caso haya aprobado.

# 2. Procesos de Gestión de Pruebas

2.1 Contexto y estrategia: Ejecutar por riesgo e incrementos. P1 cubre 18 RF de prioridad alta y reglas críticas; P2, 11 RF medios; P3, cuatro RF bajos. Primero validar continuidad ante falta de técnicos, no respuesta, rechazo, empate y cierre sin calificación. Se mantiene como fuente de comportamiento el RF y se contrasta con TO-BE; cualquier contradicción se somete a decisión antes de fijar el esperado.

2.2 Riesgos: Consultar el anexo C al planificar cada ciclo. Si falta la fórmula de matching, bloquear la comprobación exacta del puntaje, pero continuar validando filtros y permisos que tengan reglas aprobadas. Si falla un tercero, usar un doble identificado sin presentar su resultado como integración externa completada. Reevaluar probabilidad, impacto y contingencia después de cambios de versión.

2.3 Estimación y cronograma: Usar las siete fases del anexo D, desde 07/09 hasta 01/10/2026, como calendario propuesto del plan maestro. Asignar A–C a Mayhuasca y D–F a Pimentel con coordinación de Delgado. No hay presupuesto monetario aprobado. Se propone estimar esfuerzo por caso como preparación + ejecución + registro + retest, calibrado con un pequeño piloto, y reservar capacidad para correcciones sin inventar horas ya trabajadas.

2.4 Medidas de control: Revisar diariamente avance por prioridad, casos bloqueados, cobertura de ejecución, éxito y defectos abiertos. Si una misma causa externa bloquea más del 20% del ciclo, suspender el conjunto afectado y registrar recuperación. Si aparece un crítico o alto, corregir y confirmar antes del cierre. Los casos diferidos mantienen su prioridad y riesgo visible; no se eliminan del denominador para mejorar indicadores.

# 3. Procesos Dinámicos de Pruebas y Niveles

En cada nivel se diseñan condiciones, se revisa el oráculo, se prepara el entorno, se ejecutan los pasos, se comparan resultados y se registra evidencia. La salida de un nivel sirve como condición de entrada al siguiente, sin sustituir sus comprobaciones.

3.1 Unidad: Probar validación de campos, habilitación, comparación de puntajes, desempates, promedio sin calificación, permisos y límites temporales. Aislar reloj, base y notificaciones cuando corresponda. Desarrollo conservará resultados automatizados y cobertura; QA revisará los casos críticos y la relación con los requisitos.

3.2 Integración: Comprobar API–base, matching–disponibilidad, notificación–SLA, reasignación–cola e historial–apelación. Inyectar fallos y repeticiones para detectar operaciones parciales, pérdida de mensajes o duplicidad. Registrar solicitudes, respuestas, IDs y cambios en persistencia, usando exclusivamente datos sintéticos.

3.3 Sistema: Ejecutar la solicitud desde el cliente hasta cierre e historial con un técnico habilitado. Añadir variantes de empate, no disponibilidad, rechazo, vencimiento, reprogramación y falta de calificación. Comprobar que panel y vistas de los distintos roles concuerden con los datos y el estado aprobado.

3.4 Aceptación: El docente o representante designado revisará recorridos de negocio con usuarios representativos. Se recogerán éxito, dificultades y evidencia de criterios. La aceptación se documentará por versión como aprobada, condicionada o rechazada; ninguna de esas decisiones se presume en este documento.

3.5 Pruebas específicas: Integrar seguridad y datos a cada ciclo P1; probar compatibilidad en los entornos acordados; ejecutar sesiones de usabilidad con guion; y medir desempeño únicamente con carga y objetivos definidos. Utilizar particiones, fronteras, decisiones, estados y exploración. Las pruebas de 10 minutos, 24 horas y 48 horas usarán un reloj controlado y evidencias del servidor.

# 4. Criterios de Entrada, Suspensión, Reanudación y Salida

4.1 Entrada: RF/RNF y decisiones aplicables revisados; build instalado e identificable; base, cuentas y permisos operativos; datos y simuladores disponibles; reloj y canales controlados; casos revisados y resultado esperado inequívoco; smoke P1 satisfactorio. Si un parámetro pendiente afecta solo ciertos casos, registrarlos bloqueados y habilitar el resto con criterio del líder.

4.2 Suspensión y reanudación: Suspender por build o base no disponibles, smoke fallido, corrupción, pérdida de evidencia, exposición activa, cambios críticos sin línea base o más del 20% bloqueado por una causa externa. Reanudar tras documentar solución, restaurar entorno, aprobar cambios y actualizar casos; ejecutar primero el caso causante y regresión afectada. El líder registrará fecha, versión y autorización; en incidentes de seguridad debe existir contención comprobada.

4.3 Salida: Ratificar los criterios propuestos de S1: 33 RF trazados con evidencia, 100% de P1 ejecutado y reglas críticas aprobadas, ≥ 95% de casos ejecutados aprobados, cero defectos críticos/altos, medios con riesgo aceptado y documentación completa. Los RNF tendrán veredicto separado frente a la línea base aprobada. Un ensayo mensual, una integración externa o un caso bloqueado no se declararán aprobados sin evidencia suficiente.

# 5. Estructura de Artefactos Documentales de Prueba

Los artefactos se conservarán en un repositorio o gestor con permisos, identificadores estables y relación explícita con el build. Los formatos siguientes definen el contenido a registrar y no afirman que ya haya ejecuciones o defectos reales.

5.1 Diseño de pruebas: Documentar RF/RNF, condición COND, técnica, prioridad, riesgos y dependencias. Ejemplo COND-16: respuesta antes, en y después de 10 minutos; técnica de límites y carrera entre respuesta y vencimiento. Las condiciones COND-01 a COND-33 se relacionan con CT-01 a CT-33 en la matriz; las no funcionales usan CNF-01 a CNF-14.

5.2 Casos de prueba: Cada CT contendrá objetivo, RF, prioridad, precondiciones, dataset, pasos, esperado por paso, limpieza y evidencia requerida. El bloque de aplicación práctica desarrolla siete escenarios críticos. Las variantes conservarán el código base y sufijos, por ejemplo CT-16-A antes del límite, CT-16-B en el límite y CT-16-C después del límite.

5.3 Procedimiento: Para PROC-nn preparar la semilla, verificar versión y estado inicial, ejecutar las acciones del CT-nn, capturar respuestas y persistencia, comparar con el esperado, registrar resultado y limpiar el entorno. En temporizadores fijar el instante inicial del servidor y adelantar el reloj de forma controlada. Un script deberá conservar versión y parámetros de ejecución, sin contraseñas embebidas.

5.4 Bitácora e incidentes: EJ-nn registra fecha, ejecutor, build, entorno, CT, datos, esperado, observado, estado y enlace de evidencia. Solo una discrepancia observada genera DEF-nn; un bloqueo se registra con su causa y dependencia. Un defecto incluye severidad, prioridad, responsable, pasos y relación con la ejecución. Las evidencias deben permitir reconstruir la secuencia y distinguir una captura de UI de una comprobación persistida.

5.5 Informe de finalización: Consolidar alcance, versiones, entorno, casos previstos, ejecutados, aprobados, fallidos, bloqueados y no ejecutados; cobertura de RF/RNF; defectos por severidad; decisiones y riesgos residuales. Adjuntar recomendación, responsable y acta de aceptación. Si aún no hay ejecución, indicar no evaluado; no rellenar porcentajes con resultados de ejemplo.

# 6. Matriz de Trazabilidad de Pruebas

Matriz de diseño de los 33 RF. Para cada fila, la condición resume lo que se verificará; CT y PROC constituyen los identificadores de caso y procedimiento. Estado común: no ejecutado. Evidencia y defecto se incorporarán a la bitácora cuando existan. Un guion en defecto significa que todavía no se ha registrado uno, no ausencia demostrada de fallos.

| RF y prioridad | Condición de prueba | Caso | Procedimiento | Ejecución | Defecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 P1 Registro de solicitud | COND-01 Válidos guardan borrador; incompletos bloquean envío. | CT-01 | PROC-01 | No ejecutado | — |
| RF-02 P1 Revisión y confirmación | COND-02 Editar y confirmar activa matching una sola vez. | CT-02 | PROC-02 | No ejecutado | — |
| RF-03 P2 Evidencia fotográfica | COND-03 Aceptar imágenes válidas y rechazar límites no permitidos; DP-03. | CT-03 | PROC-03 | No ejecutado | — |
| RF-04 P1 Tarifa referencial | COND-04 Rango según especialidad e historial; datos insuficientes; DP-04. | CT-04 | PROC-04 | No ejecutado | — |
| RF-05 P2 Disponibilidad horaria | COND-05 Guardar horarios y excluir incompatibles; DP-11. | CT-05 | PROC-05 | No ejecutado | — |
| RF-06 P1 Matching automático | COND-06 Aplicar criterios y derivar sin candidatos a RF-14; DP-01/05. | CT-06 | PROC-06 | No ejecutado | — |
| RF-07 P1 Filtrado de habilitados | COND-07 Solo verificados, disponibles y habilitados; DP-02. | CT-07 | PROC-07 | No ejecutado | — |
| RF-08 P1 Ordenamiento | COND-08 Orden descendente del puntaje aprobado; DP-01. | CT-08 | PROC-08 | No ejecutado | — |
| RF-09 P2 Desempate | COND-09 Empate por promedio; luego mayor antigüedad. | CT-09 | PROC-09 | No ejecutado | — |
| RF-10 P2 Subespecialidad | COND-10 Coincidencia exacta; alternativa general informada. | CT-10 | PROC-10 | No ejecutado | — |
| RF-11 P3 Tiempo según experiencia | COND-11 Historial similar o promedio general; cálculo por acordar. | CT-11 | PROC-11 | No ejecutado | — |
| RF-12 P2 Distancia técnico cliente | COND-12 Distancia aproximada o no disponible; DP-05. | CT-12 | PROC-12 | No ejecutado | — |
| RF-13 P2 Técnicos por ronda | COND-13 Límite por ronda y avance tras rechazo/vencimiento; DP-06. | CT-13 | PROC-13 | No ejecutado | — |
| RF-14 P1 Espera y ampliación de zona | COND-14 Espera 24 h, búsqueda y alternativas; DP-05/07. | CT-14 | PROC-14 | No ejecutado | — |
| RF-15 P1 Notificación al técnico | COND-15 Detalles de solicitud y hora exacta de envío; DP-14. | CT-15 | PROC-15 | No ejecutado | — |
| RF-16 P1 SLA de 10 minutos | COND-16 Antes, en y después de 10 min; no respuesta al vencer. | CT-16 | PROC-16 | No ejecutado | — |
| RF-17 P1 Reasignación automática | COND-17 Siguiente técnico y nuevo SLA; sin candidatos RF-14. | CT-17 | PROC-17 | No ejecutado | — |
| RF-18 P1 Aceptación del cliente | COND-18 Cliente confirma al aceptante y recibe recordatorio; DP-08/10. | CT-18 | PROC-18 | No ejecutado | — |
| RF-19 P1 Estado en ejecución | COND-19 Confirmación registra hora y notifica; catálogo DP-09. | CT-19 | PROC-19 | No ejecutado | — |
| RF-20 P2 Reprogramación | COND-20 Nueva fecha propuesta y confirmación; DP-11. | CT-20 | PROC-20 | No ejecutado | — |
| RF-21 P3 Múltiples técnicos | COND-21 Perfiles y horario común; DP-11/12. | CT-21 | PROC-21 | No ejecutado | — |
| RF-22 P1 Reporte y cierre | COND-22 Reporte y finalización; motivo si incompleto; DP-09. | CT-22 | PROC-22 | No ejecutado | — |
| RF-23 P1 Calificación en 48 horas | COND-23 Calificación dentro de 48 h; límites y propietario. | CT-23 | PROC-23 | No ejecutado | — |
| RF-24 P2 Cierre sin calificación | COND-24 Cierre al vencer sin puntuación ficticia. | CT-24 | PROC-24 | No ejecutado | — |
| RF-25 P1 Historial del técnico | COND-25 Servicio único y promedio consistente con valores registrados. | CT-25 | PROC-25 | No ejecutado | — |
| RF-26 P2 Apelación | COND-26 Solo decisión autorizada aceptada cambia historial; DP-13. | CT-26 | PROC-26 | No ejecutado | — |
| RF-27 P3 Transparencia del matching | COND-27 Técnico consulta criterios generales o resultado. | CT-27 | PROC-27 | No ejecutado | — |
| RF-28 P1 Autenticación | COND-28 Credenciales válidas e inválidas para tres roles; DP-16. | CT-28 | PROC-28 | No ejecutado | — |
| RF-29 P1 Notificación por cambio | COND-29 Evento, reintentos y estado pendiente; RNF-07/DP-14. | CT-29 | PROC-29 | No ejecutado | — |
| RF-30 P2 Panel administrativo | COND-30 Filtro por estado y SLA reiterado; acceso administrador. | CT-30 | PROC-30 | No ejecutado | — |
| RF-31 P3 Reporte de cobertura | COND-31 Zona/especialidad y aviso de datos insuficientes. | CT-31 | PROC-31 | No ejecutado | — |
| RF-32 P2 Método de pago | COND-32 Registrar método; alternativa ante fallo; DP-15. | CT-32 | PROC-32 | No ejecutado | — |
| RF-33 P1 Protección de datos | COND-33 Denegar acceso ajeno y registrar evento; DP-16. | CT-33 | PROC-33 | No ejecutado | — |

ISO 9001 orienta responsabilidades, control de cambios, registros, revisión y mejora del proceso.

ISO/IEC 25001 orienta la planificación y gestión de la especificación y evaluación de calidad, incluidos métodos, recursos, mediciones y herramientas. Los umbrales concretos pertenecen al proyecto y no son cifras impuestas por esa norma. [N4].

ISO/IEC/IEEE 29119 organiza procesos, técnicas, artefactos y trazabilidad. ISO/IEC 25010 organiza los atributos evaluados; la correspondencia de ediciones se delimita en el bloque anterior.

Plan unificado de pruebas de TécnicoYa Huancayo

Código MTP-TYH-001. Versión 1.0. Estado propuesto para revisión. Integra gobierno, calidad del producto, gestión de evaluación y proceso de pruebas. Responsable propuesto: Delgado Janampa Jesus Oscar; aprobación académica pendiente.

# 1. Contexto, Alcance y Gobierno de Calidad

1.1 Contexto y partes interesadas: Plataforma SaaS web para MYPES, hogares, técnicos independientes y administrador en Huancayo. El objetivo de pruebas es demostrar continuidad, asignación correcta y trazabilidad de atenciones de cómputo, refrigeración comercial y electricidad. El equipo académico desarrolla y evalúa; el docente revisa la entrega. Los controles de acceso y privacidad se verifican técnicamente sin dictamen legal.

1.2 Alcance y conformidad: Aplicar los 33 RF y 14 RNF al frontend, backend, base, matching, programador, notificaciones y panel. Mantener las exclusiones del plan maestro y del proyecto final. La conformidad se expresa respecto de la línea base de requisitos aprobada y la evidencia; la referencia a estándares no constituye certificación. Los conflictos del anexo B impiden un veredicto definitivo en los puntos afectados.

1.3 Política y responsabilidades: Mantener evidencia por build, revisión por un integrante distinto del autor y cero críticos/altos abiertos antes de aceptar. Delgado coordina; Mayhuasca cubre A–C; Pimentel D–F y configuración; desarrollo corrige; el docente decide la aceptación académica. El CAB propuesto controla modificaciones de alcance o reglas. Se conservan la matriz RACI y firmas pendientes, sin atribuir cargos formalmente aprobados.

# 2. Especificación Cuantitativa de Requisitos de Calidad y Métricas

2.1 Requisitos cuantificables: Base funcional de 10 min, 24 h y 48 h; propuesta del plan de 100% de cobertura RF, totalidad de P1, ≥ 95% de éxito, cero críticos/altos y ≥ 80% de eficacia de uso. Incorporar los RNF del proyecto: matching ≤ 3 s, 200 concurrentes, SUS ≥ 70, disponibilidad mensual ≥ 99% y cobertura automatizada ≥ 70%, entre otros. Las diferencias con el plan y sus condiciones de medición se resuelven en el anexo B antes de aceptar.

2.2 Medición y métodos: Usar reportes de casos para cobertura y éxito; logs correlacionados para SLA y latencia; monitor de recursos para carga; reporte de cobertura de código o casos con denominador aprobado; observación de tareas y SUS para uso. Registrar unidades, instrumento, periodo, tamaño de muestra, configuración y fuente de datos. La ausencia de medición se informa como no evaluada.

2.3 Trazabilidad de evaluación: Asociar cada medición a RNF o métrica, caso, build, configuración, dataset, fecha, ejecutor y evidencia. Conservar valor observado y umbral vigente por separado. Las modificaciones de umbral se versionan mediante RFC; no se recalifican resultados antiguos sin identificar la nueva base y repetir la medición cuando corresponda.

# 3. Estrategia Técnica por Atributos de Calidad

## 3.1 Pruebas de Calidad del Producto

Adecuación funcional: Ejecutar CT-01 a CT-33 y variantes; comprobar solicitud, matching, respuesta, atención, historial y administración con los tres roles. Priorizar exactitud, integridad y continuidad de los flujos críticos.

Eficiencia del desempeño: Evaluar matching, interacción y concurrencia frente a RNF-01/RNF-02 y criterios aprobados del plan. Medir latencia, errores y recursos con carga y datos documentados; no usar los valores de ejemplo de la plantilla como metas del proyecto.

Compatibilidad: Ejecutar P1 en Chrome, Edge, Firefox y móvil acordados; verificar contratos de API, persistencia y eventos. Versionar navegador y dispositivo para reproducir fallos.

Usabilidad: Evaluar éxito sin ayuda crítica, SUS, pasos y duración de registro. Revisar errores, foco, mensajes y adaptación visual con perfiles representativos.

Fiabilidad: Probar reloj, expiración, reintentos, recuperación y migración. El cierre sin calificación debe conservar historial sin puntuación ficticia; la evaluación mensual de disponibilidad exige observación suficiente.

Seguridad: Verificar autenticación, RBAC, propiedad de registros, hash de contraseñas, HTTPS/TLS y auditoría protegida. Intentar accesos y modificaciones indebidas en UI y API, usando datos sintéticos.

Mantenibilidad: Revisar separación de capas, diagnóstico por logs, facilidad de aislar componentes y automatización en matching, notificación y calificación; precisar el denominador de RNF-12.

Portabilidad: Verificar contenedores y configuración por entorno, migraciones versionadas, integridad de los datos y retorno controlado a la versión anterior.

3.2 Calidad en uso: Aplicar un guion por rol para evaluar eficacia, tiempo, satisfacción y comprensión de estados, tarifas y alternativas. Probar contextos de escritorio/móvil y conexión limitada. Reportar limitaciones de muestra y evitar afirmar que la prueba digital certifica la reparación física.

3.3 Niveles dinámicos: Desarrollo verifica unidades; QA comprueba integración, sistema y regresión; los usuarios y el aprobador realizan aceptación. Cada nivel produce registros y cumple las condiciones de entrada y salida del bloque ISO 29119. Las pruebas no funcionales se insertan en el ciclo cuando existe una base medible.

# 4. Infraestructura, Herramientas y Control de Configuración

4.1 Ítems de configuración: Inventariar CI-01 frontend, CI-02 API/reglas, CI-03 esquema y migraciones, CI-04 reloj/colas/notificaciones, CI-05 datos sintéticos y CI-06 plan/casos/evidencia. El inventario registrará ruta real, versión o hash, dueño, dependencias y RFC. Son identificadores lógicos; no presuponen nombres de archivos inexistentes. Se propone una hoja controlada como inventario de configuración para este equipo.

4.2 Versionado: Se propone MAJOR.MINOR.PATCH para builds: cambio incompatible, función compatible y corrección, respectivamente. Cada ejecución registrará tag o commit real; no se asigna v1.0.0 como si ya existiera un producto publicado. El plan mantiene versión documental independiente. Una etiqueta solo representa línea base aprobada si existe su registro de revisión.

4.3 RFC y CAB: Todo cambio de matching, estados, plazos o permisos debe vincular requisito, ítem de configuración, casos y riesgos. El CAB propuesto revisará impacto y decisión; desarrollo implementará, QA confirmará y ejecutará regresión, y configuración preservará evidencia. La resolución de una DP se formalizará antes de habilitar los casos dependientes.

4.4 Herramientas y CI/CD: El proyecto propone Git/GitHub, Cypress, PHPUnit/Jest y Docker. Se propone un pipeline que instale dependencias, ejecute unidad, análisis estático y smoke de integración y archive reportes por commit; herramienta de CI por confirmar. Añadir ZAP o k6/JMeter cuando exista ambiente y parámetros aprobados. No se registra un pipeline como disponible antes de comprobarlo.

# 5. Proceso Dinámico de Pruebas, Artefactos y Trazabilidad

## 5.1 Artefactos Estándar de Pruebas

Diseño de pruebas: Registrar condiciones de solicitud, filtro, empate, ausencia de candidatos, SLA, cierre y acceso por rol. Las técnicas serán equivalencia, límites, decisiones, estados y E2E; cada condición conservará origen y riesgo.

Casos de prueba: Mantener CT-01 a CT-33 y CNF-01 a CNF-14, con datos, precondiciones, pasos y esperado. Añadir variantes sin perder relación con el caso base. El ejemplo aplicado desarrolla escenarios reproducibles del proceso crítico.

Procedimientos: Preparar build y semilla, ejecutar el guion, verificar UI/API/base, capturar evidencia, registrar estado y restaurar datos. Los temporizadores deben dejar evidencia del instante inicial y final; el avance de reloj no sustituye la comprobación del comportamiento del programador.

5.2 Criterios: Entrar con build, entorno, reglas y smoke válidos; suspender ante incidentes que invaliden seguridad, datos o evidencia; reanudar con causa corregida, línea base y regresión; cerrar únicamente después de evaluar los criterios funcionales y RNF aplicables. Los resultados bloqueados, diferidos y no evaluados se mantienen visibles.

5.3 Trazabilidad bidireccional: Relacionar RF/RNF ↔ RFC o línea base inicial ↔ CI ↔ condición ↔ CT/PROC ↔ EJ ↔ evidencia ↔ DEF. En una línea base inicial sin cambio no se inventa una RFC. Desde un defecto se debe localizar requisito y build; desde un requisito se deben localizar casos, ejecuciones y decisión de aceptación.

# 6. Evaluación del Desempeño, Auditorías y Mejora Continua

6.1 Seguimiento e informe: Separar cobertura de diseño y ejecución, aprobación global y P1, cumplimiento de RNF y defectos por severidad. El reporte final incluirá los criterios no medidos, riesgos residuales y recomendación. No se copiarán los 25 casos exitosos ni la latencia de 110 ms del ejemplo original: no representan pruebas de TécnicoYa.

6.2 No conformidades: Aplicar el flujo de defectos y análisis causal del bloque ISO 9001. Asociar cada corrección a su commit y confirmar sobre un build nuevo, manteniendo el fallo inicial. Una acción de mejora solo se cierra tras verificar que reduce la causa de repetición o bloqueo.

6.3 Auditoría y revisión: Comprobar que tag/commit, migraciones, configuración, casos y evidencias describan la misma versión. El docente revisará criterios, discrepancias y riesgos. La decisión de entrega queda pendiente de ejecución y aprobación; el control de versiones por sí solo no autoriza despliegue.

Plan aplicado a matching respuesta y cierre del servicio

Código: MTP-TYH-CRIT-001. Versión documental: 1.0. Alcance: asignación, plazos, cierre e integridad del historial. Build: pendiente de identificar al ejecutar. Estado: especificación de pruebas. Referencias: RF-06 a RF-09, RF-14 a RF-18, RF-22 a RF-25, RF-28, RF-29 y RF-33.

# 1. Contexto, Alcance y Gobierno de Calidad

1.1 Alcance: Verificar desde una solicitud confirmada hasta la respuesta del técnico, confirmación del cliente, finalización y cierre con o sin calificación. Incluir empate, ausencia de candidatos, rechazo, no respuesta, reintento y acceso ajeno. Excluir reparación física y cobro real. Preparar cliente C-01, cliente C-02, técnicos T-01/T-02/T-03 y administrador ADM-01 con datos sintéticos; los IDs son datos propuestos de prueba.

## 1.2 Responsabilidades propuestas para el ejemplo

Líder QA: Delgado revisará criterios, dependencias y resultados; elevará al aprobador las decisiones sobre matching, estados y concurrencia.

Diseño y ejecución: Mayhuasca cubrirá matching, notificación y SLA; Pimentel cubrirá cierre, historial, permisos y regresión. El corrector no será el único responsable del retest.

Configuración: Pimentel conservará commit, dataset, reloj y configuración; desarrollo resolverá fallos; el docente revisará la recomendación de cierre. Estas funciones son propuestas y no firmas de aprobación.

# 2. Especificación Cuantitativa de Requisitos de Calidad y Métricas

## 2.1 Objetivos del flujo crítico

Tiempo funcional: Antes de 10 minutos se permite responder; al vencer se procesa no respuesta según RF-16. La solicitud sin candidatos mantiene la regla de 24 horas y el cierre admite calificación dentro de 48 horas. Probar instantes anteriores, exactos y posteriores; documentar el criterio de simultaneidad y el inicio de cada reloj.

Exactitud y trazabilidad: Cada reasignación mantiene la solicitud, identifica el nuevo técnico y reinicia su SLA; cada cierre preserva el historial. Un servicio sin calificación no agrega cero ni otro valor al promedio. El orden del matching se verificará con puntajes aprobados y el desempate con promedio y antigüedad.

Aceptación propuesta: Todos los casos críticos ejecutados y aprobados; cero defectos críticos o altos abiertos; ausencia de accesos indebidos y duplicidades. Los criterios de rendimiento se evalúan por separado tras resolver RNF-01/RNF-02 y DP-17.

# 3. Estrategia Técnica por Atributos de Calidad

3.1 Adecuación funcional: Ejecutar los siete escenarios detallados que siguen y comprobar persistencia y mensajes de cada transición. Los resultados esperados se derivan del plan; las decisiones pendientes bloquean solo el aspecto no definido.

3.2 Desempeño: Medir matching y tiempos de notificación en el entorno académico identificado. Documentar carga, dataset y percentiles. Hasta resolver el límite de 3 s frente a 5 s y las condiciones de 200 usuarios, no emitir una aprobación consolidada de desempeño.

3.3 Seguridad: C-02 no puede consultar ni modificar la solicitud de C-01; un técnico ajeno no puede cerrar el servicio; solo un administrador autorizado puede resolver una apelación. Los eventos denegados se registran sin filtrar datos personales ni secretos.

3.4 Mantenibilidad: Automatizar reglas estables con reloj y notificaciones sustituibles. Conservar tests de regresión para empate, rechazo, vencimiento y cierre sin calificación. Medir RNF-12 con denominador aprobado, sin copiar el 85% usado por el ejemplo original.

# 4. Infraestructura, Control de Configuración y Herramientas

## 4.1 Configuración bajo control para el ejemplo

CI-02: reglas de matching, desempate, asignación y autorización; vincular sus rutas reales cuando exista el repositorio.

CI-03: esquema, migraciones y registros de solicitudes, asignaciones, eventos, calificaciones e historial.

CI-04 y CI-05: reloj, programador, cola de notificaciones y dataset sintético con empate, rechazo, ausencia de candidatos e historial conocido.

CI-06: CT-09, CT-14, CT-16, CT-17, CT-23/CT-24/CT-25, CT-29 y CT-33 con procedimientos y evidencias por ejecución.

4.2 Cambios: Registrar RFC-TYH-nnn solo ante un cambio real. Si se aprueba una nueva regla de corte temporal, actualizar RF, condiciones, pruebas del instante exacto y regresión antes de integrar. La matriz muestra líneas base o decisiones pendientes y no atribuye RFC aprobadas ficticias.

4.3 Herramientas: Se proponen Cypress para UI, PHPUnit/Jest para reglas, una herramienta de API, logs correlacionados y consultas de lectura a MySQL. El reloj debe ser controlable y la notificación usar sandbox o doble; las herramientas se confirmarán con la implementación.

# 5. Proceso Dinámico de Pruebas y Trazabilidad

## 5.1 Trazabilidad del ejemplo aplicado

| Requisito | Cambio o dependencia | Configuración | Caso | Esperado y estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-09 | Línea base; DP-01 puntajes | CI-02/05 | CT-09 | Desempate reproducible. No ejecutado. |
| RF-14 | DP-05/07 | CI-02/04/05 | CT-14 | 24 h y alternativa. No ejecutado. |
| RF-16/17 | Corte temporal y concurrencia | CI-02/04 | CT-16/17 | Una reasignación y nuevo SLA. No ejecutado. |
| RF-23/24/25 | DP-09 estados | CI-02/03/04 | CT-23/24/25 | 48 h; historial sin nota ficticia. No ejecutado. |
| RF-29 / RNF-07 | DP-14 reintentos | CI-04 | CT-29 | Reintentos y pendiente sin duplicidad. No ejecutado. |
| RF-28/33 | DP-16 permisos | CI-02/03 | CT-33 | Acceso ajeno denegado y trazado. No ejecutado. |

5.2 Cierre y suspensión: Suspender ante acceso indebido, corrupción, doble asignación o imposibilidad de observar el reloj. Reanudar con causa resuelta, nuevo build y smoke; repetir caso y regresión. El cierre exige evidencia de los siete escenarios y resolución de sus parámetros, además de los criterios generales del proyecto.

# 6. Evaluación del Desempeño y Cierre del Plan

## 6.1 Estado del informe de cierre

Resultados de ejecución: no registrados en esta adaptación. Los casos, métricas y resultados esperados constituyen planificación; aprobados, fallidos, bloqueados y tasa de éxito se completarán a partir de la bitácora del build evaluado.

No conformidades y riesgos: no se atribuyen defectos reales al producto. Se mantienen las decisiones DP del plan y las discrepancias de RNF del anexo B como pendientes de gestión antes de sus pruebas dependientes.

6.2 Decisión de liberación: pendiente de ejecución y acta. La revisión deberá confirmar correspondencia de versión, configuración, datos, evidencias y criterios. Si no se cumple un criterio crítico, se recomendará rechazo; los riesgos aceptables requerirán responsable y aprobación expresa.

# Especificación de escenarios críticos

Procedimiento común: identificar el build y ambiente; restablecer la semilla; verificar el estado inicial; ejecutar con reloj del servidor controlado; contrastar interfaz, API, logs y persistencia; registrar evidencia en EJ y restaurar datos. Los datos siguientes son sintéticos y los resultados son esperados, no observados. La precisión de reloj propuesta es un segundo; deberá confirmarse para la implementación.

## CT-09 Desempate por calificación y antigüedad

Trazabilidad: RF-08/RF-09; P2, elevado a regresión crítica por riesgo de asignación.

Precondiciones y datos: Solicitud confirmada; T-01 y T-02 habilitados, disponibles y con el mismo puntaje calculado mediante DP-01 aprobada. Promedios sintéticos T-01 = 4,8 y T-02 = 4,5. En variante B ambos tienen 4,8; T-01 posee mayor antigüedad.

Pasos: 1. Ejecutar matching y capturar puntajes. 2. Comparar el orden de ambos. 3. Restablecer los datos y ejecutar variante B. 4. Revisar lista y registros persistidos.

Resultado esperado: T-01 precede a T-02 por mayor promedio en A y por antigüedad en B. Si empatan también en antigüedad, el desempate final se somete a decisión antes de exigir un orden. No se usa orden de llegada accidental como regla inventada.

Evidencia y dependencias: Evidencia: dataset, puntajes, fechas de alta y lista final. Dependencias: DP-01; regla adicional ante empate total.

## CT-14 Ausencia de técnicos y espera de 24 horas

Trazabilidad: RF-06/RF-14; P1.

Precondiciones y datos: Solicitud válida, ningún técnico elegible, reloj t0 y política de búsqueda y expansión DP-05/DP-07 aprobada.

Pasos: 1. Confirmar solicitud sin candidatos. 2. Verificar registro pendiente y aviso al cliente. 3. Avanzar a t0 + 23 h 59 min 59 s. 4. Ejecutar búsqueda según cadencia aprobada. 5. Ensayar t0 + 24 h y + 24 h 1 s. 6. En variante, habilitar un técnico antes del vencimiento.

Resultado esperado: La solicitud conserva trazabilidad durante la espera; el cliente recibe información y alternativas de reintento o cancelación conforme a la política. En la variante se continúa el flujo con el candidato elegible. La acción exacta de expiración y expansión no se presupone mientras DP-07/DP-05 sigan abiertas.

Evidencia y dependencias: Evidencia: instantes, ejecuciones del programador, candidatos, estado y mensajes. No se declara probado el vencimiento exacto con una captura de pantalla aislada.

## CT-16 Respuesta y vencimiento a los 10 minutos

Trazabilidad: RF-15/RF-16; P1.

Precondiciones y datos: T-01 recibe solicitud; registrar instante de inicio t0 conforme al evento aprobado. Reloj servidor y programador observables.

Pasos: 1. Aceptar en t0 + 9 min 59 s. 2. Restablecer y rechazar en ese instante. 3. Restablecer y no responder hasta t0 + 10 min. 4. Intentar respuesta en t0 + 10 min 1 s. 5. Ensayar respuesta concurrente con la tarea de vencimiento.

Resultado esperado: Antes del límite se registra la respuesta correspondiente. Al vencimiento sin respuesta se marca no respuesta y se habilita reasignación. Una respuesta tardía no debe generar una segunda asignación. La política para eventos simultáneos en el instante exacto debe aprobarse y producir una única decisión.

Evidencia y dependencias: Evidencia: t0, hora de respuesta, hora de vencimiento, eventos y asignación. Dependencia: evento de inicio y regla de concurrencia definidos.

## CT-17 Reasignación por rechazo o no respuesta

Trazabilidad: RF-16/RF-17/RF-14; P1.

Precondiciones y datos: Lista ordenada T-01, T-02 y T-03; todos elegibles; solicitud notificada a T-01 y política de rondas DP-06 aprobada.

Pasos: 1. Rechazar como T-01. 2. Revisar asignación a T-02 y nuevo instante SLA. 3. En otra ejecución agotar el SLA de T-01. 4. Repetir el evento de rechazo o expiración. 5. Agotar la lista de candidatos.

Resultado esperado: La misma solicitud avanza al siguiente técnico y registra un nuevo SLA. La repetición de un evento no duplica asignación ni notificación lógica. Al agotarse candidatos continúa en RF-14; el usuario dispone de estado y alternativa. La secuencia o lote debe corresponder a DP-06.

Evidencia y dependencias: Evidencia: ID de solicitud constante, IDs de asignación, orden, eventos y reloj. Verificar también el panel y las vistas del cliente y técnicos.

## CT-23 CT-24 CT-25 Calificación y cierre a las 48 horas

Trazabilidad: RF-22 a RF-25; P1 en reglas críticas.

Precondiciones y datos: Servicio finalizado en t0; cliente propietario C-01; historial sintético con notas 4 y 5, promedio 4,5; escala de notas aprobada que admita esos valores.

Pasos: 1. Registrar nota 3 en t0 + 47 h 59 min 59 s. 2. Comprobar promedio 4,0 y una sola entrada. 3. Restablecer y dejar pasar t0 + 48 h sin calificar. 4. Revisar cierre e historial. 5. Intentar calificación tardía y ensayar simultaneidad de calificación y cierre.

Resultado esperado: La nota dentro del plazo se incorpora una sola vez. Sin nota, el cierre indica calificación no registrada y el promedio permanece 4,5. No se agrega cero ni una nota ficticia. Al vencer no se admite una calificación tardía; el corte exacto y la concurrencia deben seguir la regla aprobada, conservando una sola resolución.

Evidencia y dependencias: Evidencia: fechas, notas, conteos, cálculo independiente, estado y logs. Dependencias: catálogo DP-09, escala y política del instante exacto.

## CT-29 Fallo temporal de notificaciones

Trazabilidad: RF-15/RF-29 y RNF-07; P1.

Precondiciones y datos: Canal sandbox o doble que pueda fallar; evento único de cambio de estado; política aprobada para tres reintentos, intervalos y caducidad.

Pasos: 1. Generar evento con canal fallido. 2. Observar intento inicial y reintentos. 3. Mantener el fallo hasta agotar la política. 4. Repetir con recuperación antes del último reintento. 5. Revisar efecto sobre solicitud y técnico.

Resultado esperado: Se conservan evento, destino y error; se realizan hasta tres reintentos según RNF-07 y se marca pendiente si persiste el fallo. Si se recupera, se actualiza el registro de entrega sin duplicar la asignación. Si el canal no permite confirmar recepción, distinguir enviado de entregado.

Evidencia y dependencias: Evidencia: ID de evento, secuencia de intentos, respuestas del doble, estado y ausencia de duplicidad. DP-14 define si tres reintentos se cuentan después del intento inicial.

## CT-33 Acceso a una solicitud ajena

Trazabilidad: RF-28/RF-33 y RNF-09; P1.

Precondiciones y datos: C-01 propietario de solicitud S-01; C-02 cliente ajeno; T-01 asignado y T-02 no asignado; ADM-01 con permisos de supervisión acordados.

Pasos: 1. Como C-02 solicitar por UI y API detalle e imágenes de S-01. 2. Intentar cambiar su técnico o estado. 3. Como T-02 intentar registrar cierre. 4. Repetir operación autorizada con C-01 o T-01. 5. Consultar auditoría con permiso adecuado.

Resultado esperado: Las operaciones ajenas se deniegan sin datos sensibles ni cambios en persistencia. Las permitidas respetan rol, propiedad y estado. La auditoría identifica actor, acción e instante sin almacenar credenciales. El código HTTP exacto se tomará del contrato de API aprobado.

Evidencia y dependencias: Evidencia: matriz de permisos, peticiones y respuestas saneadas, comparación de base y eventos de auditoría. Dependencia: DP-16.

# Anexo A Matriz de responsabilidades

Distribución propuesta del plan maestro. R ejecuta; A responde por la actividad; C es consultado; I es informado. Desarrollo comprende los tres integrantes. La revisión cruzada reduce la autorrevisión. [S1, pp. 19–20].

| Actividad | Delgado | Mayhuasca | Pimentel | Docente | Desarrollo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobar línea base y plan | R | C | C | A | I |
| Diseñar A–C | A | R | C | C | I |
| Diseñar D–F | A | C | R | C | I |
| Preparar entorno y datos | A | C | R | I | R |
| Ejecutar funcionales | A/R | R | R | I | C |
| Seguridad y desempeño | A/R | C | R | I | C |
| Registrar y corregir defectos | A | R | R | I | R |
| Aceptación e informe | R | C | C | A | I |

# Anexo B Requisitos no funcionales y conciliación

S2, pp. 29–30, documenta 14 RNF que complementan S1. Cada RNF se vincula a CNF del mismo número. Se conservan los valores de ambas fuentes y se exige aprobar la línea base antes del veredicto. La columna de tratamiento expresa decisiones o métodos propuestos, no cambios ya aprobados.

| RF no funcional | Criterio de S2 | Relación con otras fuentes | Verificación y decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Matching ≤ 3 s en carga normal | S1 propone ≤ 5 s bajo carga académica; interacción p95 ≤ 2 s. | Definir inicio/fin, estadístico, carga y dataset; conservar 3 s como requisito documentado y resolver conflicto. Cronometrar CNF-01. |
| RNF-02 | Al menos 200 usuarios concurrentes | S1 deja capacidad y carga pendientes. | Definir mezcla, duración, rampa y degradación admisible; ejecutar CNF-02 con recursos y errores registrados. |
| RNF-03 | Chrome, Edge, Firefox y diseño móvil | S1 propone acordar navegadores/dispositivo. | Fijar versiones y resolución; P1 en cada entorno, evidencia CNF-03. |
| RNF-04 | SUS ≥ 70 | S1 propone ≥ 80% de tareas sin ayuda crítica. | Son métricas complementarias; aprobar muestra y medir ambas en CNF-04, sin sustituir una por otra. |
| RNF-05 | Solicitud en ≤ 5 pasos o ≤ 3 min | S1 exige tareas comprensibles, sin ese límite. | Aclarar si basta uno de los dos límites; medir pasos y tiempo por participante en CNF-05. |
| RNF-06 | Disponibilidad mensual ≥ 99% | S1 excluye demostrar continuidad productiva 24×7. | Mantener RNF para operación; ensayo académico informa solo su ventana. CNF-06 requiere mes observado para validar el umbral mensual. |
| RNF-07 | Hasta 3 reintentos de notificación | S1 deja canales/reintentos en DP-14. | Conservar tres como requisito documentado; aprobar intervalos, intento inicial y caducidad; probar fallos en CNF-07. |
| RNF-08 | Hash robusto y ninguna contraseña en texto plano | S1 deja parte de la política en DP-16. | Inspeccionar almacenamiento y logs con cuentas sintéticas; bcrypt es ejemplo, no implementación constatada. CNF-08. |
| RNF-09 | Control de acceso por rol | S1 exige negativas y protección por rol. | Aprobar matriz de permisos y propiedad; probar UI/API/datos con roles y usuarios ajenos. CNF-09. |
| RNF-10 | HTTPS/TLS en todos los módulos | S1 no fija configuración detallada de transporte. | Inventariar endpoints, verificar conexión protegida y ausencia de contenido sensible en claro en QA. CNF-10. |
| RNF-11 | Capas con bajo acoplamiento | S1 no aporta umbral estructural. | Revisar dependencias y separación UI/lógica/datos; registrar hallazgos y regresión del cambio. CNF-11. |
| RNF-12 | ≥ 70% de pruebas automatizadas en módulos críticos | Plantilla ejemplifica 80% y 85%, que no son requisitos de TécnicoYa. | Definir si cobertura corresponde a líneas, ramas o casos y verificar por matching, notificación y calificación. CNF-12. |
| RNF-13 | Docker en desarrollo, QA y producción | S1 deja infraestructura pendiente; S2 propone Docker Compose. | Comprobar despliegue reproducible con build real y variables por entorno; producción no se valida solo con QA. CNF-13. |
| RNF-14 | Migraciones versionadas sin pérdida de integridad | S1 exige base reiniciable y trazabilidad. | Ejecutar migración sobre copia, comparar conteos/relaciones y ensayar restauración. CNF-14. |

## Reglas documentales que también requieren control

Se conserva el plazo de 48 horas para calificar establecido de manera coherente por RF-23/RF-24 y por S1, p. 21; la mención de 24 horas para calificación se trata como inconsistencia, no como regla alternativa. Las 24 horas corresponden a la espera sin disponibilidad. Se unifica RF-11 como cálculo del tiempo estimado según experiencia. El catálogo de estados y la existencia de selección inicial más confirmación posterior siguen pendientes en DP-09/DP-10.

La plantilla usa el esquema ISO/IEC 25010:2011 de ocho características de producto y cinco de calidad en uso. Las referencias de S1/S2 a 2023 deben conciliarse con su modelo de nueve características y con ISO/IEC 25019:2023. No se declarará cobertura completa de la edición 2023 por haber completado ocho apartados. [N1–N3].

# Anexo C Riesgos de las pruebas

| Riesgo | Probabilidad e impacto | Dueño propuesto | Mitigación y contingencia |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 Reglas de matching y archivos no medibles | Alta / Alta | Producto y QA | Aprobar DP y oráculos. Bloquear casos afectados y continuar el resto. |
| R-02 Estados contradictorios | Alta / Alta | Producto y equipo | Aprobar catálogo y actor por transición. No aceptar casos ambiguos. |
| R-03 Build tardío o inestable | Media / Alta | Desarrollo | Entregar por módulos y smoke. Repriorizar P1 y declarar cobertura pendiente. |
| R-04 Espera real de temporizadores | Alta / Media | Desarrollo y QA | Reloj configurable y límites. Simulación controlada con evidencia. |
| R-05 Notificador no disponible | Media / Alta | Desarrollo | Sandbox o doble y reintentos. Diferir entrega externa, sin perder estado. |
| R-06 Datos insuficientes | Media / Media | Pimentel y QA | Semillas de empates, historial y cobertura. Dataset mínimo reproducible. |
| R-07 Exposición de datos personales | Baja / Alta | QA y seguridad | Datos sintéticos y permisos. Suspender, retirar evidencia y tratar incidente. |
| R-08 Equipo pequeño y plazo limitado | Alta / Media | Delgado | Priorizar P1/P2 y automatizar lo estable. Diferir P3 con riesgo visible. |
| R-09 Ruptura ante rechazo o falta de técnicos | Media / Alta | QA y desarrollo | E2E RF-14/16/17 y control de bucles. No aceptar sin estado ni alternativa. |
| R-10 Historial incorrecto sin calificación | Media / Media | QA y desarrollo | Frontera 48 h y promedio sin valor ficticio. Corregir y repetir trazabilidad. |

# Anexo D Cronograma de referencia

Calendario propuesto en S1, pp. 20–21. No acredita avance real. Si el build o los parámetros no están disponibles, el líder deberá reprogramar y conservar el cambio de línea base.

| Periodo de 2026 | Actividad y salida | Dependencia |
| --- | --- | --- |
| 07–09 septiembre | Planificación; plan, riesgos y decisiones. | Alcance definido y aprobado. |
| 10–13 septiembre | Diseño; casos y datos para 33 RF. | Reglas revisadas. |
| 14–16 septiembre | Entorno y smoke; cuentas y build comprobado. | Versión instalable. |
| 17–21 septiembre | Ciclo funcional 1; evidencia y defectos. | Smoke aprobado. |
| 22–24 septiembre | Corrección, retest y ciclo 2. | Build corregido. |
| 25–27 septiembre | No funcionales y exploración. | P1 estable y metas definidas. |
| 28 septiembre–01 octubre | Regresión, aceptación e informe de cierre. | Evaluación de criterios de salida. |

# Anexo E Decisiones pendientes antes de ejecutar

Se preservan los identificadores DP del plan maestro, pp. 30–31. Estado de todas las filas: pendiente de resolución documentada. Los RNF de S2 reducen algunas ambigüedades, pero requieren conciliación y no convierten estas decisiones en aprobaciones automáticas.

| ID | Decisión | Afecta | Responsable propuesto |
| --- | --- | --- | --- |
| DP-01 | Fórmula, pesos, puntaje mínimo y relevancia | RF-06/08 | Producto/equipo |
| DP-02 | Mínimos y documentos de habilitación | RF-07 | Administrador/producto |
| DP-03 | Formato, tamaño y cantidad de fotografías | RF-03 | Producto/desarrollo |
| DP-04 | Tarifa, fuente, moneda y valores atípicos | RF-04 | Producto |
| DP-05 | Distancia, ubicación, radio y expansión | RF-06/12/14 | Producto/desarrollo |
| DP-06 | Cantidad por ronda y secuencia o lote | RF-13 | Producto |
| DP-07 | Cadencia de búsqueda y acción al vencer 24 h | RF-14 | Producto |
| DP-08 | Plazo del cliente y recordatorios | RF-18 | Producto |
| DP-09 | Catálogo de estados y actor por transición | RF-01/19/22/24 | Producto/equipo |
| DP-10 | Selección inicial y confirmación posterior | TO-BE/RF-18 | Producto |
| DP-11 | Conflictos de horario y reprogramación | RF-05/20/21 | Producto |
| DP-12 | Complejidad y cantidad de técnicos | RF-21 | Producto |
| DP-13 | Plazo, estados y facultades de apelación | RF-26 | Producto/administrador |
| DP-14 | Canales, entrega, reintentos y caducidad | RF-15/29; RNF-07 | Desarrollo/producto |
| DP-15 | Métodos de pago y límite de procesamiento | RF-32 | Producto |
| DP-16 | Sesión, bloqueo, auditoría, protección y retención | RF-28/33; RNF-08–10 | Seguridad/producto |
| DP-17 | Dispositivos, carga, tiempos y recuperación | RNF y anexo B | Producto/desarrollo |
| DP-18 | Patrocinador y responsables de aprobación | Gobierno del plan | Equipo/docente |

Control adicional propuesto para las fronteras: aprobar el evento que inicia cada reloj, zona horaria, precisión y regla ante eventos simultáneos; definir el desempate si también coincide la antigüedad, la escala de calificación y el cálculo exacto de RF-11. Una DP aprobada debe actualizar requisito, plan, casos, datos y riesgos antes de ejecutarse.

# Anexo F Aportes de la investigación a las pruebas

Relación elaborada a partir de los análisis de S3. Los métodos y resultados de los artículos son antecedentes del diseño; no son mediciones ni funcionalidades implementadas de TécnicoYa. No se incorporan ruteo avanzado, ALNS, Firebase, optimización ambiental o simulación de costos como alcance obligatorio sin un requisito y cambio aprobados.

| Antecedente en S3 | Aporte al diseño | Aplicación en TécnicoYa |
| --- | --- | --- |
| Biswas, Alfandari y Archetti | Asignación multicriterio, ubicación y calidad. | RF-06/08/12: comparar candidatos y consistencia del orden. No asumir algoritmo matemático implementado. |
| Nowak y Szufel | Especialidad y técnicos independientes. | RF-05/07/10/17: disponibilidad, habilidades, exclusión y reasignación. |
| Lin, Ma y Ying | Oferta, demanda y restricciones de servicio. | RF-06/14: escenarios con y sin oferta; continuidad y alternativas. |
| Jonker-Hoffren | Distancia y competencia entre propuestas. | RF-12/13: distancia y cantidad de notificados, con parámetros aprobados. |
| Chen, Thomas y Hewitt | Experiencia y tiempo de atención. | RF-11/25: historial suficiente/insuficiente y estimación coherente. |
| Christiaens | Riesgos de reputación y calificaciones. | RF-23–27: cierre sin nota ficticia, apelación autorizada y transparencia. |
| Arriagada y colaboradores | Condiciones de trabajo y gestión algorítmica. | RF-26/27/32: comprensión de criterios, apelación y claridad del método de pago. |
| Weichbroth | Eficacia, eficiencia, satisfacción y aprendizaje. | RNF-04/05: SUS, tareas, tiempo, errores y ayudas. |
| CareAtHome | Autenticación y sincronización de reservas. | RF-15/28/29: integración, reintentos y consistencia. Firebase no se asume como stack de TécnicoYa. |
| Deva y Prasad | Economía, tecnología y preferencias del consumidor. | RF-04/32 y RNF-04/05: claridad de tarifa y método, rapidez y comprensión. |
| Demiray, Tolga y Yücel | Habilidades múltiples y sincronización. | RF-20/21: conflicto horario y coordinación; no imponer ALNS como implementación. |
| Gamst y Pisinger | Recursos y cobertura de servicios. | RF-31: agrupación por zona/especialidad y tratamiento de datos insuficientes. |

# Fuentes de la adaptación

Los números de página corresponden a la posición física en cada PDF, no a índices internos que puedan estar desactualizados.

S1. Equipo TécnicoYa. Plan de Pruebas TécnicoYa Huancayo, v1.0, 07/09/2026, 31 páginas. Base principal: alcance pp. 5–8; estrategia pp. 9–12; criterios pp. 12–14; recursos pp. 15–17; gestión y riesgos pp. 18–23; cobertura pp. 26–29; decisiones pp. 30–31.

S2. Equipo TécnicoYa. Proyecto final TécnicoYa Huancayo, 2026, 43 páginas. Contexto y tecnología pp. 4–12; AS-IS/TO-BE pp. 13–24; RF pp. 25–29; RNF pp. 29–30; casos de uso pp. 31–35; alcance, herramientas y calidad pp. 36–40.

S3. Equipo TécnicoYa. Trabajo de investigación, 2026, 29 páginas. Revisión de doce antecedentes y matrices de operacionalización. Se utiliza para justificar el foco de evaluación y la selección de escenarios, sin atribuir al producto sus resultados experimentales.

S4. EjemplosPractica (1).docx. Documento base de estructura: planes ISO 9001, ISO/IEC 25010, ISO/IEC/IEEE 29119, plan unificado y ejemplo aplicado. Los campos genéricos y el ejemplo de privacidad de mensajería se adaptaron a TécnicoYa.

N1. ISO. ISO/IEC 25010:2011. Modelo con ocho características de producto y cinco de calidad en uso. Catálogo oficial: https://www.iso.org/standard/35733.html

N2. ISO. ISO/IEC 25010:2023. Modelo de calidad de producto con nueve características. Catálogo oficial: https://www.iso.org/standard/78176.html

N3. ISO. ISO/IEC 25019:2023. Modelo de calidad en uso. Catálogo oficial: https://www.iso.org/standard/78177.html

N4. ISO. ISO/IEC 25001:2014. Planificación y gestión de especificación y evaluación de calidad. Catálogo oficial: https://www.iso.org/standard/64787.html